## Slide 1: A Case Study of Scrum Approach Nghiên cứu áp dụng scrum ở công ty Intralinks 03

## Slide 2: Sơ lược về Intralinks:
Intralinks là một nhà cung cấp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và cung cấp các phòng dữ liệu ảo cho ngành Mua bán và Sáp nhập (M&A)
Áp dụng scrum lần đầu nhưng không đem lại hiệu quả cao
Thực hiện hiện dự án “Scrum reboot” để tái thiết lập lại scrum trong công ty.

## Slide 3: Các dấu hiệu Intralinks nhận thấy áp dụng nhưng không đem lại thành công các giá trị của Scrum
Giá trị cam kết trong Sprint Retrospective
Giá trị dũng cảm trong Sprint Review
Giá trị tập trung trong Daily Scrum
Giá trị cởi mở ở người quản lý Scrum master
Giá trị tôn trọng ở Product owner

## Slide 4: Giá trị cam kết trong Sprint Retrospective
Áp lực hoàn thành công việc đã làm giảm sự quan trọng của việc cải thiện và thiếu cam kết hỗ trợ từ tổ chức làm mất đi ý nghĩa của Sprint Retrospective.
Thay vì kiểm tra và điều chỉnh, nó biến thành việc kiểm tra và than phiền

## Slide 5: Giá trị dũng cảm trong Sprint Review
Cuộc đánh giá Sprint ( Sprint Review ) đã biến thành một báo cáo Sprint (Sprint Report)
Tự thừa nhận đã làm việc chăm chỉ mà không quan trọng công việc đó có tạo ra giá trị kinh doanh hay không

## Slide 6: Giá trị tập trung trong Daily Scrum
Cuộc họp hàng ngày (Daily Scrum) không tập trung và không duy trì một lịch trình cố định
Thay vì Scrum master kiểm tra công việc của ban sprint để xem có cái nào vượt qua khuôn khổ Scrum không -> Các thành viên trong nhóm báo cáo nhanh chóng về tình trạng cho xong

## Slide 7: Giá trị cởi mở ở người quản lý Scrum master
Scrum-Master do người quản lý chuyển sang đảm nhận vai trò nhưng chiếm vị trí phân cấp tương tự trong tổ chức ( giống quản lí dự án )
Những quản lý cấp cao (giáo đốc, phó giám đốc..) chưa hiểu về Scrum và vẫn mong đợi Scrum Master sẽ quản lý công việc như Project Manager
Scrum Master ( từ Project Manager sang ) họ có xu hướng che giấu những thất bại thể hiện bộ mặt tốt cho tổ chức  đánh mất cơ hội tiến bộ

## Slide 8: Giá trị tôn trọng ở Product owner
#fact :Product owner phải được trao quyền và phải có khả năng sử dụng quyền lực để kiểm soát của sản phẩm.
Những Product owner 'thực sự' không sở hữu sản phẩm đúng nghĩa.
Quyết định về sản phẩm được đưa ra bởi quản lý cấp trên (có ảnh hưởng đáng kể bởi kỹ thuật)  Product owner được trao danh hiệu nhưng vẫn phục vụ sản phẩm với tư cách là người quản lý chứ không phải chủ sở hữu của nó.
Khi nhóm đến gặp Product owner' với một vấn đề cần phải đưa ra quyết địnhProduct owner liên tục không thể giải quyết vấn đề kịp thời dần mất đi sự tôn trọng đáng có ở chức vụ Product Owner

## Slide 9: Sự thay đổi nội bộ của Intralinks để thực hiện được các giá trị của Scrum
Tự tổ chức
Quy mô và thành phần nhóm
Xong nghĩa là đã xong
Trao quyền sở hữu sản phẩm
Scrum master với tư cách là người lãnh đạo
phục vụ
Thích ứng yêu cầu quyền sở hữu
Mang lại giá trị kinh doanh có thể đo lường được

## Slide 10: Sự thay đổi nội bộ của Intralinks để thực hiện được các giá trị của Scrum
Nguyên tắc Scrum và cầu nối tới các giá trị Scrum, xác định 7 nguyên tắc sau:
  Tự tổ chức
  Quy mô và thành phần nhóm
  Xong có nghĩa là xong
  Trao quyền cho chủ sở hữu sản phẩm
  Scrum Master phục vụ lãnh đạo
  Làm chủ nhóm trong việc thích ứng
  Cung cấp giá trị kinh doanh

## Slide 11: Tự tổ chức
Khả năng tự tổ chức của một nhóm:đảm nhận công việc, lập kế hoạch hoàn thành công việc và thực hiện kế hoạch đó.
Mang lại cảm giác sở hữu thực sự đối với tác phẩm

## Slide 12: Quy mô và thành phần nhóm
Tuân theo trực tiếp từ nguyên tắc tự tổ chức.
Nhóm phải tự điều chỉnh quy mô phù hợp  phù hợp để sản xuất phần mềm theo định nghĩa hoàn thành..

## Slide 13: Xong nghĩa là xong
Các khuyết điểm trong “Hardening Sprint” nếu không xử lý được trước khi kết thúc sprint  trả lại cho Product Backlog  khong được kiểm tra tại Sprint Review

## Slide 14: Trao quyền sở hữu sản phẩm
Trao quyền cho Product owner có thể đưa ra quyết định về sản phẩm.
Các bên liên quan đã học cách tôn trọng Product Owner
 Product owner được phát triển lòng cản đảm để nắm quyền sở hữu sản phẩm

## Slide 15: Scrum master với tư cách servant-leader
Scrum Master không quản lý nhóm hoặc công việc
Phản ứng khi có sự sai lệch từ khung làm việc Scrum
Không sửa đổi sai lệch ngay khi nó xảy ra, mà thường cho nhóm cơ hội tự sửa đổi.

## Slide 16: Thích ứng yêu cầu quyền sở hữu
Nhóm scrum tự chủ và tự trách nhiệm về việc cải thiện
Duy trì một cải thiện backlog rõ ràng
Đảm nhận ít nhất một hạng mục cải thiện backlog trong mỗi Sprint.

## Slide 17: Mang lại giá trị kinh doanh có thể đo lường được
chủ sản phẩm phải chứng minh các ưu tiên bằng các giả thuyết
Đưa ra một trường hợp cụ thể và cung cấp phương tiện để đo lường kết quả thực tế so với những gì đã được dự báo.

## Slide 18: Kết quả việc áp dụng Scrum
Hoàn tất quá trình tái cơ cấu lại Scrum thành công 100%
Ứng dụng hiệu quả Scrum và mang lại giá trị kinh doanh có thể đo lường được trong mỗi Sprint

## Slide 19: Bài học của Intralinks khi áp dụng Scrum vào quy trình làm việc
Nếu việc áp dụng Scrum có vẻ dễ dàng thì gần như chắc chắn bạn đang áp dụng nó không đúng cách.
Một sản phẩm phức tạp với nhiều người và nhiều nhóm sẽ là một thách thức. Scrum sẽ không làm cho nó dễ dàng hơn. Nó chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn một khuôn khổ, nguyên tắc và giá trị giúp cho công việc khó khăn có nhiều khả năng mang lại kết quả kinh doanh tích cực hơn.
Đối với Intralinks, điểm khác biệt chính của Scrum Reboot so với nỗ lực áp dụng Scrum đầu tiên của họ là đạt được các giá trị Scrum.